Matrice d’activité G6 (19 juillet – 05 Aout) (sur 18 jours)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES PRINCIPALES | DECOUPAGE1 | DECOUPAGE2 | LIVRABLE  NbJrs/Debut - Fin | RESPONSABLE(S) |
| I - ARCHITECTURE  RESEAU & PLAN D’ADDRESSAGE | A - PROPOSER UNE ARCHITECTURE PHYSIQUE | 1A - CONCEVOIR L’ARCHITECTURE PHYSIQUE | 1jr / 19jul - 20jul |  |
|  |  | 2A - MODELISER L’ARCHITECTURE PHYSIQUE DANS CPT | 1jr / 20jul - 21jul |  |
|  | B - PROPOSER UNE ARCHITECTURE LOGIQUE | 1B - DEFINIR DES SEGMENTS RESEAUX & LES ASSOCIERS A DES VLANS | 2jrs / 19jul - 21jul |  |
|  |  | 2B - DEFINIR UN PLAN D’ADDRESSAGE IP | 1jr / 21jul - 22jul |  |
|  |  | 3B - MODELISER L’ARCHITECTURE LOGIQUE DANS CPT | 1jr / 22jul - 23jul |  |
| II - PROPOSER ET CONFIGURER LES EQUIPEMENTS DES DIFFERENTS RESEAUX | 1 - ENUMERER LES COMPOSANTS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU |  | 1jr / 23jul - 24jul |  |
|  | 2 - DETERMINER LES COMPOSANTS LES MIEUX ADAPTE AU BON FONCTIONNEMENT DU RESEAU |  | 1jr / 23jul - 24jul |  |
|  |  |  |  |  |
| III – ENUMERER LES DIFFERENTS SERVICES NECESSAIRES AU  RESEAU ET CONFIGURER LES SERVEURS | A – ENUMERER LES SERVICES NECESSAIRES | 1A - ENUMERER LES DIFFERENTS SERVICES EXISTANTS DANS UN RESEAU | 1jr / 24jul - 25jul |  |
|  |  | 2A - FILTRER LES SERVICES  NECESSAIRES AU PROJET | 1jr / 24jul - 25jul |  |
|  | B – CONFIGURER LES DIFFERENTS SERVEURS | 1B - RAPPELER LE ROLE DES DIFFERENTS SERVEURS | 1jr / 24jul - 25jul |  |
|  |  | 2B - CONFIGURATION DE BASE DES SERVEURS  (MISE EN RESEAU) | 2jrs / 25jul - 27jul |  |
|  |  | 3B - CONFIGURER LES SERVICES PROPRES AUX DIFFERENTS SERVEURS | 2jrs / 27jul - 29jul |  |
| IV – ASSURER LA SECURITE PHISIQUE ET LOGIQUE DU RESEAU | A – ASSURER LA SECURITE LOGIQUE DES EQUIPEMENTS RESEAU ET DES SERVEURS | CONFIGURATION FIREWALL, VPN, DISPOSITIF D’AUTHENTIFICATION etc. | 4jrs / 29jul - 01jul |  |
|  | B – ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE DES EQUIPEMENTS RESEAU ET DES SERVEURS | CONFIGURATION VIDEOSURVEILLANCE (CAMERA IP), etc. | 4jrs / 29jul - 01jul |  |
|  | C – PROPOSER UNE  POLITIQUE DE SECURITE |  | 1jr / 02Aout - 03Aout |  |